《침몽도시: 루시드 다이버》 프로토타입 기획서 초안

1. 문서 목적

본 문서는 《침몽도시: 루시드 다이버》의 컨셉 기획서를 기반으로, 실제 개발 가능한 1차 프로토타입의 구현 범위와 핵심 플레이 루프를 정의하기 위한 문서이다.

본 단계의 목적은 최종 MVP 전체를 구현하는 것이 아니라, 플레이어가 2.5D 맵 위에서 이동하고, 적과 조우하고, 기본 공격으로 대응하고, 아이템을 회수한 뒤, 탈출 지점에 도달해 결과를 확인하는 최소 플레이 루프를 검증하는 것이다.

2. 프로토타입 목표

2-1. 핵심 목표

프로토타입의 핵심 목표는 다음 플레이 루프가 실제로 작동하는지 확인하는 것이다.

진입 → 이동 → 전투 → 아이템 회수 → 탈출 → 결과 확인

이 단계에서는 재미의 완성도보다 플레이 루프의 연결성을 우선 검증한다.

2-2. 검증할 플레이 경험

플레이어는 2.5D 테스트 맵에 진입해 캐릭터를 조작하고, 적과 조우한 뒤 기본 공격으로 대응한다. 이후 맵 안에 배치된 아이템을 획득하고, 탈출 지점에 도달하면 결과창을 통해 획득 결과와 탈출 성공 여부를 확인한다.

3. 프로토타입 핵심 플레이 루프

- 플레이어가 테스트 맵에 진입한다.

- 플레이어가 2.5D 맵 위에서 이동한다.

- 적 1종이 플레이어를 인식하고 추적한다.

- 플레이어가 기본 공격을 사용한다.

- 기본 공격이 적에게 적중한다.

- 적이 피격 반응을 보인다.

- 플레이어가 아이템 1종을 획득한다.

- 플레이어가 탈출 지점으로 이동한다.

- 탈출 지점에 닿으면 결과창이 출력된다.

- 결과창에서 탈출 성공 여부와 획득 아이템을 확인한다.

4. 프로토타입 구현 범위

4-1. 포함 범위

- 2.5D 테스트 맵

- 플레이어 캐릭터 1종

- 플레이어 이동

- 기본 공격 1종

- 적 1종

- 적 추적 AI

- 적 피격 처리

- 회수 아이템 1종

- 탈출 지점 1개

- 결과창

- 간단한 HUD

4-2. 제외 범위

- 멀티플레이

- 지원 캐릭터 호출

- 오퍼레이터 시스템

- 캐릭터 편성

- 제한시간 시스템

- 각성 보존 슬롯

- 몽막 / 심상핵

- 루시드 공명

- 보스전

- 다수 적 AI

- 정식 보상 정산

- 완성형 UI

- 최종 아트 리소스

5. 프로토타입 등장 요소 목록

| 구분 | 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 플레이어 | 루시드 다이버 테스트 캐릭터 | 이동, 기본 공격, 아이템 회수, 탈출 수행 |
| 몬스터 | 잔몽체 또는 테스트 침식체 | 플레이어를 추적하고 전투 상황을 만든다 |
| 아이템 | 테스트 심상기물 | 회수 목표 역할 |
| 기물 | 회수 오브젝트 | 아이템 획득 상호작용을 검증한다 |
| 오브젝트 | 탈출 지점 | 세션 종료 조건 |
| UI | 결과창 | 탈출 성공과 획득 결과 표시 |

6. 플레이어 캐릭터 컨셉

6-1. 역할

프로토타입의 플레이어 캐릭터는 루시드 다이버의 기본 조작과 전투, 회수, 탈출 흐름을 검증하기 위한 테스트 캐릭터이다.

6-2. 기능

- 2.5D 맵 이동

- 기본 공격 사용

- 피격 처리

- 아이템 획득

- 탈출 지점 상호작용

6-3. 조작

- 이동: 가상 조이스틱 또는 키보드 입력

- 공격: 기본 공격 버튼

- 회수: 아이템 접촉 또는 회수 버튼

- 탈출: 탈출 지점 접촉

6-4. 프로토타입 기준

이 단계에서는 캐릭터의 최종 외형, 상세 스킬, 지원 캐릭터 연계는 구현하지 않는다.
캐릭터는 최소 플레이 루프 검증을 위한 조작 주체로 사용한다.

7. 몬스터 컨셉

7-1. 역할

프로토타입의 몬스터는 침식체 AI의 최종 방향을 구현하기 전, 플레이어에게 최소한의 전투 상황과 위협을 제공하는 테스트 적이다.

7-2. 이름 후보

- 잔몽체

- 테스트 침식체

- 꿈의 잔해

7-3. 기능

- 플레이어 인식

- 플레이어 추적

- 플레이어 근처에서 공격

- 피격 반응

- 체력 0이 되면 사망 또는 비활성화

7-4. AI 구조

- 대기 상태

- 플레이어 탐지

- 플레이어 추적

- 공격 범위 진입

- 공격

- 피격

- 사망 또는 비활성화

7-5. 프로토타입 기준

이 단계의 몬스터는 소수 정예 선택형 위협의 완성형이 아니라, 전투 루프를 검증하기 위한 최소 적이다.
최종 침식체의 몽막, 심상핵, 회수품 반응, 제한시간 압박 기믹은 이후 단계에서 확장한다.

8. 아이템 컨셉

8-1. 역할

프로토타입의 아이템은 플레이어가 맵 안에서 회수 목표를 발견하고, 획득한 뒤, 탈출 지점까지 가져가는 흐름을 검증하기 위한 최소 회수품이다.

8-2. 이름 후보

- 테스트 심상기물

- 작은 몽유물

- 기억 파편

8-3. 기능

- 맵에 배치된다.

- 플레이어가 접촉하거나 회수 버튼을 누르면 획득된다.

- 획득 시 UI에 반영된다.

- 탈출 성공 시 결과창에 표시된다.

8-4. 프로토타입 기준

이 단계에서는 아이템 등급, 인벤토리 칸 수, 보존 슬롯, 제작 재료 시스템은 구현하지 않는다.
아이템은 “회수하고 탈출하면 결과에 반영된다”는 최소 구조만 검증한다.

9. 기물 / 오브젝트 컨셉

9-1. 회수 기물

회수 기물은 플레이어가 상호작용해 아이템을 얻는 오브젝트이다.

기능

- 맵 위에 배치된다.

- 가까이 가면 회수 가능 표시가 뜬다.

- 회수하면 아이템이 획득된다.

- 회수 후 비활성화된다.

9-2. 탈출 지점

탈출 지점은 프로토타입 세션을 종료하는 핵심 오브젝트이다.

기능

- 맵의 특정 위치에 배치된다.

- 플레이어가 접촉하면 탈출 처리된다.

- 탈출 성공 시 결과창을 출력한다.

9-3. 장애물 / 배경 오브젝트

장애물과 배경 오브젝트는 2.5D 맵의 공간감을 만들기 위한 요소이다.

기능

- 이동 경로를 구분한다.

- 플레이어와 몬스터의 동선을 만든다.

- 침몽도시의 분위기를 표현한다.

10. UI 구성

10-1. 프로토타입 HUD

프로토타입 HUD는 최소한의 정보만 제공한다.

- 플레이어 체력

- 기본 공격 버튼

- 획득 아이템 표시

- 탈출 지점 안내

- 결과창

10-2. 결과창

결과창은 플레이 루프의 종료를 명확하게 보여주는 UI이다.

표시 정보

- 탈출 성공 여부

- 획득 아이템

- 다시 시작 버튼

- 종료 버튼

11. 성공 기준

프로토타입은 다음 조건을 만족하면 성공으로 판단한다.

- 플레이어가 2.5D 맵 위에서 정상적으로 이동할 수 있다.

- 적이 플레이어를 인식하고 따라온다.

- 플레이어가 기본 공격으로 적을 공격할 수 있다.

- 적이 피격 반응을 보인다.

- 플레이어가 아이템을 획득할 수 있다.

- 탈출 지점에 도달하면 결과창이 출력된다.

- 결과창에서 획득 아이템과 탈출 성공 여부를 확인할 수 있다.

- 전체 루프가 끊기지 않고 1회 이상 반복 가능하다.

12. 다음 단계 확장 방향

프로토타입에서 최소 플레이 루프가 검증되면, 다음 단계에서 아래 요소를 확장한다.

12-1. 전투 확장

- 적 공격 패턴 추가

- 회피 기능 추가

- 피격 반응 개선

- 몽막 / 심상핵 구조 추가

12-2. 익스트랙션 확장

- 회수품 종류 확장

- 제한시간 시스템 추가

- 각성 보존 슬롯 추가

- 탈출 실패 처리 추가

12-3. 멀티플레이 확장

- 2인 플레이 동기화

- 협동 전투

- 역할 분담

- 협동 요청 핑

12-4. 최종 MVP 확장

- 지원 캐릭터 호출

- 오퍼레이터 패시브

- 중형 침식체

- 중심부 보스

- 구역별 제한시간 소모 배율

- 정식 결과 정산

13. 문서 버전 관리

| 버전 | 등록 일자 | 작성 내역 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026.06.13 | 프로토타입 기획서 초안 작성 |